Brain Tap

Proje Tanıtımı ve Build Checklist

React Native · Firebase · AdMob · RevenueCat

| Proje | Brain Tap — Hyper-casual brain training oyunu |
| --- | --- |
| Platform | iOS + Android (React Native bare workflow) |
| Hedef kitle | Yeni kullanıcılar — oyun oynayanlar, 16–35 yaş |
| Gelir modeli | Rewarded reklam + Interstitial + No-ads IAP ($1.99) |
| Backend | Firebase (Firestore + Realtime DB + Cloud Functions) |
| Tahmini süre | 15 gün — 8 faz |
| Soft launch | Türkiye + 1 İngilizce pazar → global |

## Ne yapacak?

Brain Tap, oyuncunun ekranda beliren uyarılara (renk, şekil, sayı veya bunların kombinasyonu) doğru tepki vermesini gerektiren hızlı bir reaksiyon ve hafıza oyunudur. Her seviyede tempo artar, zorluk eğrisi oyuncuyu sürekli sınırda tutar.

Üç temel oyun modu:

- Reflex modu: Ekrana gelen uyarıya doğru/yanlış tap. Süre baskısı yüksek, mekanik basit, bağımlılık çok yüksek.

- Memory modu: Bir dizi gösterilir, oyuncu aynı sırayla tekrar eder. Seviye arttıkça dizi uzar.

- Stroop modu: "KIRMIZI" yazısı mavi renkte gösterilir, oyuncu rengi söylemek zorundadır. Beyin antrenmanının en klasik mekaniği — hem eğlenceli hem bağımlılık yapıcı.

## Neden bağımlılık yapacak?

Hyper-casual oyunlarda retention üç psikolojik mekanizmaya dayanır:

- Competence loop: Oyuncu her oturumda biraz daha iyi olur. Reaksiyon süresi düşer, skor artar. Bu ilerleme hissi dopamin salgılatır.

- Social comparison: Haftalık leaderboard oyuncuyu tekrar getirir. Arkadaşı 200 puan önündeyse o gece tekrar oynar.

- Loss aversion: Günlük streak kırılma korkusu en güçlü retention mekanizmalarından biridir. Duolingo'nun tüm büyümesi buna dayanır.

## Nasıl ilerleyecek?

Geliştirme 8 fazda planlandı. Sıra kasıtlı: önce oynanabilir bir core loop, sonra backend, sonra para.

- Faz 0 (bugün): AdMob başvurusu ve privacy policy. Onay 1–2 hafta sürdüğü için kod yazmadan önce yapılacak.

- Faz 1 (Gün 1): Proje kurulumu. Bare workflow, Firebase SDK'ları, Zustand store, Remote Config.

- Faz 2 (Gün 2): Auth ve kullanıcı profili. Anonymous auth — kayıt zorunluluğu yok, sürtünme sıfır.

- Faz 3 (Gün 3–5): Core game loop. Skia ile renderer, Reanimated timer, ses ve haptic. Oynanabilir prototip çıkar.

- Faz 4 (Gün 6–8): Skor ve leaderboard. Cloud Function ile anti-cheat, Realtime DB, haftalık sıfırlama.

- Faz 5 (Gün 9–10): Can sistemi, daily streak, push notification.

- Faz 6 (Gün 11–12): AdMob entegrasyonu, RevenueCat IAP, ATT popup, GDPR consent.

- Faz 7 (Gün 13): Hesap bağlama. Anon → Google/Apple. Skor ve streak korunur.

- Faz 8 (Gün 14–15): Polish: force update, crash test, analytics, ASO materyalleri, soft launch.

## Amaç ne?

- Kısa vade: Fluo'nun yanında bağımsız bir gelir kanalı açmak. Reklam tabanlı, düşük maliyetli, yüksek ölçeklenebilir.

- Orta vade: Organik büyüme. Hyper-casual oyunlar genellikle word-of-mouth ile büyür — leaderboard paylaşımı ve arkadaş daveti ana büyüme motoru olacak.

- Uzun vade: Eğer D1 retention %30'un üzerinde çıkarsa yeni modlar eklenebilir, Fluo kullanıcılarıyla çapraz promosyon yapılabilir.

## Alınan mimari kararlar

| Workflow | Expo bare — Skia ve AdMob ikisi birden managed'da çalışmaz |
| --- | --- |
| State management | Zustand — gameStore + userStore ayrı |
| Kullanıcı verisi | Firestore — profil, can, streak |
| Leaderboard | Realtime DB — anlık güncelleme için |
| Functions region | europe-west1 — Türkiye'ye en yakın |
| IAP yönetimi | RevenueCat — iOS + Android tek koddan |
| Skor hesaplama | Server-side (Cloud Function) — anti-cheat |
| Auth stratejisi | Anonymous → Google/Apple (top 10'da tetikle) |

Build Checklist

Her maddeyi tamamlayınca kutucuğu işaretle. Rozet açıklaması:

[KRİTİK] atlanırsa ciddi sorun çıkar     [ÖNEMLİ] sonra refactor ağır olur     [NORMAL] standart adım

| FAZ 0 — Hemen yap, kod yazmadan önce Bugün |  |
| --- | --- |
| ☐ | AdMob hesabı aç [KRİTİK] Onay 1–2 hafta sürer. Şimdi başvur, beklerken kodla. ↗ AdMob hesabı nasıl açılır, hangi bilgiler gerekiyor? |
| ☐ | Privacy policy yayınla [KRİTİK] termly.io ile 10 dakikada ücretsiz. AdMob başvurusu için URL şart. ↗ Privacy policy için termly.io nasıl kullanılır? |
| ☐ | Firebase projesi oluştur [KRİTİK] Fluo'dan bağımsız ayrı proje. Proje adı: brain-tap-prod ↗ Firebase yeni proje kurulumu adımları neler? |
| ☐ | Bundle ID'yi kaydet [KRİTİK] iOS: com.braintap.app — Android: com.braintap.app. Sonradan değişmez. ↗ Bundle ID seçerken dikkat edilmesi gerekenler neler? |
| FAZ 1 — Proje kurulumu Gün 1 |  |
| ☐ | Bare workflow ile RN projesi aç [ÖNEMLİ] Expo managed değil. Skia ve AdMob için bare şart. ↗ React Native bare workflow nasıl kurulur? |
| ☐ | Firebase SDK'larını ekle [ÖNEMLİ] @react-native-firebase/app, auth, firestore, database, remote-config, analytics, crashlytics ↗ React Native Firebase kurulum adımları neler? |
| ☐ | Zustand store'u kur [NORMAL] gameStore (skor, can, streak) + userStore (auth, profil) ayrı tutulacak. ↗ Zustand ile Brain Tap için store yapısı nasıl olmalı? |
| ☐ | Remote Config default değerlerini ayarla [ÖNEMLİ] LEVEL_SPEED_MS, LIVES_MAX, WEEKLY_RESET_DAY. Difficulty tune'u deploy olmadan yaparsın. ↗ Firebase Remote Config default değerleri nasıl tanımlanır? |
| FAZ 2 — Auth ve kullanıcı profili Gün 2 |  |
| ☐ | Anonymous auth akışı [ÖNEMLİ] Uygulama açılınca otomatik. Kullanıcı hiçbir şey görmez. ↗ Firebase Anonymous Auth React Native'de nasıl implement edilir? |
| ☐ | Firestore kullanıcı dokümanı [ÖNEMLİ] users/{uid}: {username, lives, streak, lastPlayed, country, createdAt} ↗ Firestore kullanıcı dokümanı nasıl oluşturulur? |
| ☐ | Ülke tespiti [NORMAL] expo-localization ile locale'den al, kayıt sırasında Firestore'a yaz. ↗ expo-localization ile kullanıcı ülkesi nasıl tespit edilir? |
| ☐ | Firestore güvenlik kuralları [KRİTİK] Kural: sadece kendi UID'ini okuyabilir/yazabilir. Skor yazımı kapalı — Function'dan gidecek. ↗ Firestore security rules nasıl yazılır? |
| FAZ 3 — Core game loop Gün 3–5 |  |
| ☐ | Game state machine [ÖNEMLİ] idle → countdown → playing → result → idle. Zustand'da enum ile yönet. ↗ Oyun state machine Zustand ile nasıl yazılır? |
| ☐ | Uyarı renderer (Skia) [ÖNEMLİ] react-native-skia canvas'a renk/şekil/sayı render eder. Reanimated ile geçiş animasyonu. ↗ react-native-skia ile Brain Tap uyarı ekranı nasıl çizilir? |
| ☐ | Reaksiyon timer'ı [ÖNEMLİ] useAnimatedValue ile ms cinsinden sayım. Her seviyede Remote Config'den LEVEL_SPEED_MS okunur. ↗ Reanimated ile hassas reaksiyon timer nasıl yapılır? |
| ☐ | Doğru/yanlış değerlendirme [ÖNEMLİ] Tap → timer'ı durdur → cevabı kontrol et → skor veya can hesapla. ↗ Brain Tap doğru/yanlış tap mantığı nasıl yazılır? |
| ☐ | Ses ve haptic feedback [NORMAL] expo-av: kısa bip sesleri. expo-haptics: doğruda light, yanlışta error. Bağımlılığın %30'u buradan gelir. ↗ expo-av ve expo-haptics ile oyun feedback sistemi nasıl kurulur? |
| FAZ 4 — Skor ve leaderboard Gün 6–8 |  |
| ☐ | Skor hesaplama algoritması [ÖNEMLİ] score = correctAnswers × (1000 / avgReactionMs) × levelMultiplier. Server'da hesaplanacak. ↗ Brain Tap skor algoritması nasıl tasarlanmalı? |
| ☐ | submitScore Cloud Function [KRİTİK] Client session datası gönderir, Function validate edip skoru yazar. Direkt DB yazımı kapalı. ↗ submitScore Cloud Function anti-cheat mantığıyla nasıl yazılır? |
| ☐ | Realtime DB leaderboard yapısı [ÖNEMLİ] leaderboard/weekly/{weekKey}/{uid} ve leaderboard/allTime/{uid}. Region: europe-west1. ↗ Firebase Realtime DB leaderboard yapısı nasıl kurulur? |
| ☐ | Haftalık sıfırlama Scheduled Function [ÖNEMLİ] Her Pazartesi 00:00 UTC. Önceki haftayı archive'a taşı, weekly'i sıfırla. ↗ Firebase Scheduled Function ile haftalık leaderboard sıfırlama nasıl yazılır? |
| ☐ | Username seçimi ve uniqueness [ÖNEMLİ] İlk leaderboard girişinde göster. Cloud Function'da uniqueness kontrolü yap. ↗ Firebase'de unique username kontrolü nasıl yapılır? |
| FAZ 5 — Can, streak ve bildirim Gün 9–10 |  |
| ☐ | Can sistemi [ÖNEMLİ] Max 3 can. Her hata 1 can. Otomatik yenilenme: 30 dk/can. Scheduled Function kontrol eder. ↗ Can sistemi Firestore ve Cloud Function ile nasıl implement edilir? |
| ☐ | Daily streak [ÖNEMLİ] lastPlayed timestamp'i karşılaştır. 24 saati geçerse sıfırla. Gece Scheduled Function çalışır. ↗ Daily streak mantığı Cloud Function'da nasıl yazılır? |
| ☐ | Push notification — streak reminder [NORMAL] Oynanmamışsa akşam 20:00'de bildirim. expo-notifications ile local notification yeterli. ↗ expo-notifications ile streak reminder nasıl kurulur? |
| FAZ 6 — Gelir entegrasyonu Gün 11–12 |  |
| ☐ | AdMob entegrasyonu [KRİTİK] react-native-google-mobile-ads. Rewarded (can kazan) + Interstitial (her 3 oyun sonu). ↗ react-native-google-mobile-ads kurulumu nasıl yapılır? |
| ☐ | RevenueCat + no-ads IAP [ÖNEMLİ] $1.99 tek seferlik. RevenueCat iOS+Android'i aynı kodla yönetir. ↗ RevenueCat ile React Native'de no-ads IAP nasıl kurulur? |
| ☐ | ATT popup (iOS) [KRİTİK] İlk oyun bitmeden önce göster. react-native-tracking-transparency. Info.plist'e açıklama ekle. ↗ iOS App Tracking Transparency React Native'de nasıl implement edilir? |
| ☐ | GDPR consent — Google UMP [ÖNEMLİ] @react-native-google-mobile-ads zaten UMP içeriyor. AB IP'lerinde otomatik çıkar. ↗ Google UMP ile GDPR consent nasıl kurulur? |
| FAZ 7 — Hesap bağlama Gün 13 |  |
| ☐ | Anon → Google/Apple Sign-In [ÖNEMLİ] Top 10'a girince tetikle. linkWithCredential ile skor ve streak korunur. ↗ Firebase linkWithCredential ile anonymous hesap nasıl bağlanır? |
| ☐ | Hesap yükseltme UI [NORMAL] "Skorunu kaybetme" framing'i conversion'ı artırır. Leaderboard'a girince tetikle. ↗ Hesap yükseltme modalı nasıl tasarlanmalı? |
| FAZ 8 — Polish ve launch Gün 14–15 |  |
| ☐ | Force update mekanizması [ÖNEMLİ] Remote Config'e min_version ekle. Uygulama açılışta kontrol et, eski sürümü engelle. ↗ Firebase Remote Config ile force update nasıl yapılır? |
| ☐ | Crashlytics doğrula [NORMAL] Test crash gönder, dashboard'da göründüğünü kontrol et. ↗ Firebase Crashlytics test crash nasıl gönderilir? |
| ☐ | Analytics event'leri [NORMAL] game_start, game_end, level_up, ad_watched, purchase, streak_lost. Funnel için şart. ↗ Brain Tap için hangi Analytics eventleri tanımlanmalı? |
| ☐ | Deep link kurulumu [NORMAL] Arkadaş daveti için. Firebase Dynamic Links. Parametre: ?ref={uid} ↗ React Native'de deep link ile arkadaş daveti nasıl yapılır? |
| ☐ | ASO materyalleri [ÖNEMLİ] App icon, 3 screenshot (oyun, leaderboard, streak). Keywords: brain game, reflex, hyper casual. ↗ Brain Tap için App Store ve Play Store ASO stratejisi nasıl olmalı? |
| ☐ | Soft launch — TR + bir İngilizce pazar [ÖNEMLİ] Önce TR. 1 hafta izle: crash rate, D1 retention, reklam eCPM. Sonra global aç. ↗ Mobil oyun soft launch stratejisi nasıl planlanmalı? |